中山市第二人民医院设备房改造项目
（项目编号：20260168-DDJJ001）
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第一章   磋 商 邀 请 函

磋商邀请函
各潜在供应商：

现就中山市第二人民医院设备房改造项目组织院内公开竞争性磋商采购，现邀请符合本项目资格条件的供应商参与本次磋商。

一、项目编号：20260168-DDJJ001

二、项目名称：中山市第二人民医院设备房改造项目

三、项目预算金额：¥380000（人民币叁拾捌万元整）

四、项目内容：

本次采购确定一家成交供应商，负责本项目相关工作，具体内容详见本磋商文件《用户需求书》。供应商须对本项目全部内容进行整体响应及报价，不允许拆分响应。本项目不分子包。

五、供应商资格要求：

1.供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具备独立承担民事责任能力的企业法人或其他组织：提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（已办理“三证合一”的，仅需提供统一社会信用代码营业执照复印件）；法定代表人证明书；法定代表人授权委托书；法定代表人及授权代表身份证复印件，均加盖单位公章。
2.供应商在广东省云平台修缮工程定点供应商资格库中；(提供在广东政府采购智慧云平台库内的截图证明)。
3.供应商需具备建筑工程施工总承包资质三级及以上，资质等级需满足项目需求。同时，供应商还需具有有效的安全生产许可证，以确保施工过程中的安全。（提供证件复印件，加盖单位公章）
4.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录。（提供《资格声明函》，详见本磋商文件“磋商响应文件格式”，加盖单位公章）

5.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；本项目不接受联合体报名，不允许提交备选方案，不允许转包和分包等。（提供《资格声明函》，详见本磋商文件“磋商响应文件格式”，加盖单位公章）

6.供应商须无围标、串标行为。（提供《无围标、串标行为承诺书》，详见本磋商文件“磋商响应文件格式”，加盖单位公章）

7.供应商须提供《廉政承诺函》。（详见本磋商文件“磋商响应文件格式”，加盖单位公章）

8.参与本项目的供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”、不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

9.供应商须致电采购人（联系电话：0760-28143981；联系人：陈先生）进行报名登记备案；供应商须同时符合资格条件，并按规定时间及要求递交响应文件，方可参与本次磋商活动。

六、报名的时间、地点、方式

1.报名时间：2026年10月26日起至2026年10月30日（工作时间8:00-17:00，法定节假日除外）。
2.报名需提交“五、供应商资格要求1-8”所述材料至中山市第二人民医院；所有复印件均需加盖供应商单位印章。提交方式：
方式一：现场送达（请提前联系）；
方式二：快递送达（不接受到付），为避免运输延误，可同步将资料扫描件发送至采购人邮箱预审。

3.报名资料审核通过后，采购办公室将电话通知供应商参与磋商。
4.磋商文件获取方式：报名获取。

5.磋商响应文件递交：另行电话通知。（磋商响应文件份数：正本1份、副本3份，共4份）
七、磋商时间及方式：
磋商时间另行电话通知；本次采购采用线上方式开展磋商。供应商法定代表人或其授权代表须准时线上参会，并随身携带身份证原件，以备线上身份核验。

八、采购人信息：

采购人名称：中山市第二人民医院
地址：广东省中山市港口镇木河迳东路28号

联系人：陈先生
联系电话：0760-28143981

邮箱：cgbgks@zssph.com
公告发布：

本项目磋商公告在中山市第二人民医院官网（http://www.zssph.cn）发布，自公告发布之日即视为有效送达所有潜在供应商，采购人不再另行单独通知。
第二章   用 户 需 求 书
用户需求书
一、总则
1.供应商报价为项目总承包价含税费用（包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等），具体以选定供应商的报价与第三方结算单位的结算价按“就低”原则确定最终结算金额。

2.成交供应商在合同履行期间，不能因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，且需充分考虑其他可能因素影响施工所增加的费用。如遇材料涨价，采购人不再另外调整。

3.本项目由成交供应商全权承包，须全面履行磋商文件、响应文件及采购合同约定的全部工作内容，并承担与之相关的一切责任、义务及风险。
4.供应商须对本项目采购内容进行响应，不允许只对其中部分内容进行响应。

5.本项目不接受联合体报价，不允许转包或分包。

6.本磋商文件清单所列技术指标为最低技术要求，供应商技术响应参数不得低于该标准，须在技术响应表中如实填报具体数值。
7.凡标示有“▲”符号的条款将作为重点评分的对象，不代表实质性条款。

8.凡标示有“★”项为实质性条款，如有负偏离，则其响应文件将被评定为无效响应文件。

★9.报价说明及要求：

9.1采购需求中如未特殊注明费用由采购人支付的，相关费用默认由成交供应商自行承担。供应商须全面了解本项目全部需求、现场情况及充分预判履约风险，综合考量后自主报价。所有履约及报价风险由供应商自行承担，履约期间采购人不额外增补任何费用。

9.2 本项目设置二次报价环节。参与二次报价的供应商应遵守以下要求：二次最终报价须不高于首次报价，若供应商二次最终报价＞首次报价，采购人有权直接否决该供应商的磋商响应资格。供应商不得通过调整报价结构、拆分项目内容、变更计价方式等任何形式，变相维持或抬高项目总价。

9.3供应商须严格按照磋商文件给定报价表格逐项如实填报分项报价，不得空缺、漏项、随意删减报价条目。分项报价须清晰、真实、完整，项目总价为各分项汇总价格。所有分项及总价均为包干价格，分项报价汇总须与项目总价保持一致，若存在总价与分项汇总不一致的，以分项报价汇总金额为准。

9.4本项目预算金额人民币38万元，为本项目费用控制上限。供应商须审慎报价，并在响应文件中作出书面承诺：同意本项目最终结算金额按照成交供应商的报价与第三方结算单位出具的结算审核结果执行“就低”原则。
10.采购人单位性质：中山市第二人民医院主要承担中山市感染性疾病及皮肤病的预防、治疗、科研和教学任务、羁押场所病人的治疗任务及全市应对突发卫生事件的定点收治医院。诊疗服务具有突发性、专业性和高时效性特点。

11.特别提醒：采购人作为公益性医疗机构，诊疗工作具备连续性、特殊性。供应商应充分知悉医疗机构运营特殊性，积极适配院内管理要求，在服务期间主动配合采购人日常工作安排，恪守医疗行业相关规范，规范有序开展服务，尽量降低作业工作对院内正常诊疗秩序的影响。请各供应商结合项目实际情况、自身综合服务能力及应急处置水平，审慎参与本次磋商响应。
二 、项目概况
我院部分设备专用机房，包含空调机房、水泵设备房、机电设备房等，原有墙体、吊顶、隔断为老旧普通装修材质，已出现墙体、屋面老化生锈、漏水等问题，存在消防、防风防汛等安全风险。为落实医院安全生产要求，消除设备房安全隐患，现需对10处设备房实施拆除、防火板材更换及电气修缮改造，消除安全隐患，全面提升设备房防火等级、密闭性及安全运维条件。

（一）项目名称：中山市第二人民医院设备房改造项目
（二）项目地点：中山市第二人民医院总院及南区分院
★（三）工期要求：合同签订后30日历天完成全部施工、清理、调试及竣工验收；医院为医疗运行场所，高空作业、噪音作业须服从院方时间管理，不得影响正常诊疗工作。
三、改造范围

	序号
	名称
	所在地点
	改造内容
	展开面积m²（结算以实际为准）

	1
	检验科空调机房
	总院医技楼顶
	1、拆除原有建筑，含室内设备遮盖保护（保留骨架）
	约193.5

	
	
	
	2、四周及房顶安装夹芯岩棉板墙、屋面铝槽围边
	

	
	
	
	3、安装新不锈钢门及百叶窗，面积约25平方米
	

	
	
	
	4、电气线路修复（按原状恢复，部分更换线路及配件，照明灯具等）
	

	2
	ICU空调机房
	总院住院部楼顶
	1、拆除原有建筑，含室内设备遮盖保护
	约168

	
	
	
	2、四周及房顶安装（骨架）及夹芯岩棉板墙、屋面铝槽围边
	

	
	
	
	3、安装新不锈钢门及百叶窗，面积约20平方米
	

	
	
	
	4、电气线路修复（按原状恢复，部分更换线路及配件，照明灯具等）
	

	3
	消防水泵房
	总院住院部楼顶
	1、拆除原有建筑，含室内设备遮盖保护
	约96

	
	
	
	2、四周及房顶安装（骨架）及彩钢板墙
	

	
	
	
	3、安装新不锈钢门及百叶窗，面积约15平方米
	

	
	
	
	4、电气线路修复（按原状恢复，部分更换线路及配件，照明灯具等）
	

	4
	消防风机房
	总院住院部二楼顶
	1、拆除原有建筑，含室内设备遮盖保护
	约50

	
	
	
	2、四周及房顶安装（骨架）及夹芯岩棉板墙、屋面铝槽围边
	

	
	
	
	3、安装新不锈钢门及百叶窗，面积约10平方米
	

	
	
	
	4、电气线路修复（按原状恢复，部分更换线路及配件，照明灯具等）
	

	5
	排风机房
	总院住院部二楼顶
	1、拆除原有建筑，含室内设备遮盖保护
	约71

	
	
	
	2、四周及房顶安装（骨架）及彩钢板墙
	

	
	
	
	3、安装新不锈钢门及百叶窗，面积约10平方米
	

	
	
	
	4、电气线路修复（按原状恢复，部分更换线路及配件，照明灯具等）
	

	6
	空调机房
	总院住院部二楼顶
	1、拆除原有建筑，含室内设备遮盖保护
	约62.3

	
	
	
	2、四周及房顶安装（骨架）及彩钢板墙
	

	
	
	
	3、安装新不锈钢门及百叶窗，面积约10平方米
	

	
	
	
	4、电气线路修复（按原状恢复，部分更换线路及配件，照明灯具等）
	

	7
	电工房、负压房、氧气房
	南区分院
	1、拆除原有建筑，含室内设备遮盖保护
	约145

	
	
	
	2、四周及房顶安装（骨架）及夹芯岩棉板墙、屋面铝槽围边
	

	
	
	
	3、安装新不锈钢门及百叶窗，面积约25平方米
	

	
	
	
	4、电气线路修复（按原状恢复，部分更换线路及配件，照明灯具等）
	

	8
	空调机房（2个）
	南区分院
	1、拆除原有建筑，含室内设备遮盖保护
	约55.5

	
	
	
	2、四周及房顶安装（骨架）及彩钢板墙
	

	
	
	
	3、安装新不锈钢门及百叶窗，面积约8平方米
	

	
	
	
	4、电气线路修复（按原状恢复，部分更换线路及配件，照明灯具等）
	

	9
	美沙酮工作站遮阳棚
	南区分院
	1、拆除原有棚顶，含室内设备遮盖保护（保留骨架）
	约352.5。其中服药大厅约105方，并有天花需要拆除和复原

	
	
	
	2、服药大厅安装夹芯岩棉板棚顶105平方米
	

	
	
	
	3、其他区域安装彩钢板棚顶247平方米
	

	
	
	
	4、拆除铝扣板天花，复原铝扣板天花，配套扣板灯
	

	
	
	
	5、电气线路修复（按原状恢复，部分更换线路及配件，照明灯具等）
	

	10
	美沙酮工作站（拆除不复建）
	南区分院
	1、拆除原有封板及顶棚
	约67.5

	
	
	
	2、室内物品搬迁，电线线路整理修复
	


四、施工范围及主要工作内容

主要包含拆除工程、板材及骨架安装、屋面围护、水槽下水、门窗、吊车台班、成品保护、电气修复、垃圾清运等，主要施工内容如下：

（一）拆除工程（参照上述表格改造内容）

1.各区域轻质隔墙、顶板拆除：人工拆除，区分现场是否保留原有骨架；原有门、百叶窗等构件，一并拆除。

2.美沙酮工作站天面板拆除（保留骨架）、铝扣板天花拆除（后期按原样复原）；拆除产生建筑垃圾全部由中标单位负责场内清理、外运处置。

3.局部旧电气线路按原状恢复，部分更换线路及配件，照明灯具等、封闭处理。

（二）墙体、屋面围护结构改造
1.夹心岩棉板安装：采用50厚镀锌板夹一级防火岩棉板，配套铝槽、镀锌角铁、自攻螺丝等辅材；部分区域配置80*80*1.5镀锌方通主骨架、40*40*1.2镀锌方通副骨架，原位安装新的门、百叶窗。门窗安装参考原有结构

2.方通骨架＋单层镀锌铁皮围护：水泵房、空调机房等部位设置方通骨架，面层覆盖0.426镀锌瓦铁皮，原有骨架需检修加固。

3.屋面铝槽围边、U型水槽、塑料水槽配套支架及下水管系统制作安装，做好排水防漏水处理。

4.美沙酮工作站：服药大厅夹心岩棉天面板安装、室外雨棚镀锌铁皮屋顶改造；铝扣板天花恢复安装，配套600×600扣板灯安装。

（三）机械、成品保护及其他
1.高空天面施工，配置对应楼层吊车机械台班，材料吊装运输，满足6楼、4楼屋面材料吊运需求。

2.施工现场设备、电气器材防水布遮盖保护，避免施工造成设备损坏。

3.电气线路整理、修复、损坏器件更换；

4.垃圾全部由中标单位清运出场；
★五、材料技术要求
（一）防火岩棉夹芯板：50mm厚，一级防火等级，不燃材质；镀锌钢板面板，提供产品合格证、防火检测报告，进场须经采购人核验后方可使用。

（二）方通、角铁、镀锌铁皮：全部采用热镀锌材质，规格严格按施工需求，壁厚达标；

（三）铝合金槽、不锈钢门、百叶、水槽下水配件、铝扣板、扣板灯等均为合格产品，满足医院室内潮湿环境使用。

（四）所有收边、龙骨、压条、阴阳角、连接件全部为金属阻燃配件，配套同等级防火标准。

（五）所有进场材料必须提供合格证、检测报告，严禁使用不合格、非标材料。
六、资质要求
项目技术负责人、施工员等关键岗位人员须具备相应的资格证书。

七、质保及售后服务要求
（一）整体工程质保2年，核心防火板材质保3年，质保期内出现开裂、脱落、变形、密封失效、材质老化等质量问题，施工方免费上门维修、更换、整改。

（二）质保期内提供7×24小时应急响应，接到院方通知后及时到场处理故障及隐患。

（三）按时终身提供成本价维修、维护、翻新配套服务。
八、安全与文明作业要求
（一）项目开展期间严格遵守医院安全生产、院感管理规定，做好有限空间作业通风、防毒、防护措施，设置安全警示围挡；

（二）项目产生污泥、废弃填料、废旧设备规范清运处置，不得随意堆放、丢弃，避免院内环境污染，符合广东省危险废物处置相关规定；

（三）项目开展全过程安全责任由成交供应商全权承担，如发生包括但不限于人员伤害、财产损失、环境污染事故均由成交供应商负责。
九、付款方式

（一）成交供应商在向医院方提出工程施工款项申请时，必须开具符合国家法律法规和标准的税务发票，以及相应的施工文件资料。不开具或者开具不合格的发票，施工文件资料不全造成的延迟支付医院方不承担任何违约责任，且成交供应商的各项合同义务仍应按合同约定履行。

（二）付款方式：银行转账形式。
（三）工程结算：

★1.本项目验收合格且确定最终结算金额后一个月内一次性支付至结算总额的 97%，按结算总额的3%保留工程质量保证金，工程质量保证金待工程缺陷责任期（两年）满后无息清算。缺陷责任期内，若因成交供应商原因产生工程质量缺陷，成交供应商拒不整改或整改后验收仍不合格的，采购人可委托第三方维修，相关维修费用从质量保证金中扣除，采购人有权拒付对应金额的质保金。缺陷责任期届满、质量保证金返还完毕，不免除承包人在法定质保期限内，因承包人施工原因造成质量缺陷的免费维修及赔偿责任。
2.成交供应商按采购人要求提供的详细清单和相关票据，成交供应商提供发票的开票单位名称、开户银行及收款账号须与合同一致。
十、违约责任

1.采购人无正当理由解除合同，采购人向供应商偿付合同总额的5%的违约金。

2.采购人无正当理由逾期付款，则自采购人逾期付款之日起，每日按采购人应付未付的总额的万分之五向供应商偿付违约金。

3.供应商未能按合同规定的时间提供服务成果，从逾期之日起每日按合同总价万分之五的数额向采购人支付违约金；逾期15日以上的，采购人有权解除合同，供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金，并退还采购人已向供应商支付的款项。

4.除本合同另有约定外，若供应商在合同期限内提供的货物及服务，不符合磋商文件、响应文件及本合同约定标准的，采购人有权选择以下任一方式处理：

（1）采购人有权拒收及解除合同，并且供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金，并退还采购人已向供应商支付的款项。
（2）采购人向供应商发出整改意见或建议，若供应商没有在采购人规定的时间内完成整改的，每逾期一日按合同总价的万分之五向采购人偿付违约金，供应商逾期十五日仍未完成整改，采购人有权解除合同，且不承担任何责任与费用，供应商须一次性向采购人支付合同总价5%的违约金，并承担对此给采购人造成的损失，且退还采购人已向供应商支付的款项。

5.供应商提供的货物或服务，如影响采购人的使用，在规定的整改期限内仍未完成整改的，采购人有权自行寻找第三方单位提供相应的货物或服务。因第三方单位产生的费用从本项目费用中直接扣减，由采购人支付给第三方单位。

6.合同履行期内，如供应商因自身原因而提出提前终止合同的，供应商应一次性向采购人支付合同总价的5%作为违约金，并承担对此给采购人造成的损失（包括但不限于采购人为保障如期供货或连续服务所产生的一切费用）及维权费用（案件受理费、诉讼保全申请费、诉讼保全保险费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等），且退还采购人已向供应商支付的款项。

7.因不可抗力因素造成供应商或双方违约，经双方协议达成共识的，由双方协商解决。

8.其他违约责任按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规处理。
十一、争议的解决

本项目未尽事宜以及因本项目引起的或与本项目有关的任何纠纷，由双方友好协商解决。协商不能解决的，双方同意提交广州仲裁委员会中山分会，依照该委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
十二、其他

在本次采购活动中，供应商出现下列情形之一的，采购人有权将其列入不良供应商名录，视情节轻重限制其参与采购人自主采购活动：
1.响应及磋商过程中提供虚假材料、作出虚假承诺的；
2.成交结果公告发布后，无正当理由擅自放弃成交资格的；

3.履约期间无正当理由单方面擅自解除合同、中止履约的；                                

4.未按磋商文件、响应文件及合同约定承诺诚信履约，存在违约行为的；

5.违反采购相关纪律，干扰、妨碍采购活动公平公正开展的；
6.经采购人查实存在其他违规失信行为的。

十三、采购人配合条件

供应商在响应文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝供应商提出的配合条件。
第三章   供 应 商  须 知
供应商须知
一、总则
说明

1.1采购范围：见本磋商文件第二章《用户需求书》。

1.2本文件标注“★”的条款为实质性响应要求、核心技术及性能指标。供应商须逐项响应并完全满足，不得负偏离；任何负偏离均视为未实质性响应，其响应文件作无效处理。
供应商须知

2.1凡参与本项目的供应商，须自行全面了解项目概况、实施环境、配套条件、现场现状、潜在风险及实施难点等有关情况，自主评估项目实施可行性。凡因自身未充分调研、预判不足所产生的一切责任与风险，均由供应商自行承担。

2.2供应商对磋商文件存在疑问的，应在磋商截止日前3个工作日以书面形式向采购人提出；逾期未提出的，视同完全理解并认可磋商文件全部条款，后续不得以此为由提出异议、索赔或偏离要求。
2.3供应商须保证所提交全部资料、数据真实、合法、有效，并承担相应法律责任。若存在弄虚作假、提供虚假材料等行为，采购人有权否决其响应，并将不良行为上报行业主管部门，依规进行信用管理。

2.4供应商提交的全部资料、方案不得侵犯第三方知识产权，若产生侵权纠纷，全部法律责任由供应商自行承担，与采购人无关。

2.5本项目涉及设备类货物的，所投设备须为近两年生产的全新原厂正品、未拆封未使用，无翻新、改装、二手使用情况，生产日期以磋商截止日为基准倒推计算；不符合要求的，作无效响应处理。
2.6本磋商文件是本次采购活动的法定依据，凡参与本次磋商的供应商，即表示无条件认可、接受本文件全部条款，自愿遵守本次采购全部流程规则。

2.7供应商未按磋商文件规定格式、规范要求编制及提交磋商响应文件，且影响评审识别的，采购人有权取消其本次磋商资格。磋商响应文件中的报价书及分项报价表，须严格按照采购人提供的统一格式填报，未按指定格式填报的，视为无效响应。

2.8本磋商文件的最终解释权归采购人所有，采购人有权对本次采购活动中未尽事宜作出合规补充说明。

定义及解释

3.1货物：指供应商为满足磋商文件要求而提供的材料、设备、产品、仪表、工具、备件、图纸和其他相关物资。

3.2服务：指供应商提供的运输、安装、调试、验收、售后保障、技术支持、与货物有关的保险以及其他伴随服务。

3.3采购人：中山市第二人民医院。

3.4供应商：指响应本次采购、参加报价的中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织。

3.5采购小组：指参照相关规定组建，专门负责本次采购评审工作的临时性评审机构（其成员称为评委）。

3.6日期：指公历日。

3.7时间：指北京时间24小时制。

3.8合同：指由本次采购最终订立的正式合同及相关补充协议。
3.9标题效力：磋商文件中的标题仅为阅读引导使用，不作为对文件条款内容的解释依据。
3.10书面形式：本磋商文件所称“书面形式”，包括纸质文件及电子文件，含手写、打印、印刷文本，以及传真等合规有效通讯文件。

纪律与保密事项

4.1凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受采购人采购监督小组的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关磋商的其他情况。

4.2采购开始后，直至向供应商发出《成交通知书》止，凡与响应文件的审查、澄清、评审、比较有关的资料以及磋商意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人员透露。

4.3除供应商被要求对磋商响应文件进行澄清外，从采购开始至收到《成交通知书》或《成交结果通知书》期间，供应商不得就与其磋商响应文件有关的事项主动与采购小组、采购人联系。

4.4从采购开始至签订合同期间，供应商试图在采购文件审查、澄清、比较和评价时对采购小组施加任何影响或对采购人是否授予合同的决定进行影响，都可能导致其采购失败。

4.5供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍或扰乱采购市场，破坏公平竞争原则。

4.6获得本磋商文件者，应对文件进行保密，不得用作本次采购以外的任何用途。若有要求，采购完毕后，供应商应归还磋商文件中的保密文件和资料。

4.7由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于其所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。采购完毕后，应采购人要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

信用记录查询

在报名结束后，采购人采购办公室通过“信用中国”网站和供应商所属的省级政府公共信用信息管理系统等渠道查询供应商信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等的供应商，拒绝其参与采购人采购活动。同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

保证

供应商必须保证所提交给采购人的资料和数据的真实性，并承担相应的法律责任。

供应商知悉

7.1凡参加本次采购的供应商被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

7.2如供应商认为本磋商文件中存在“不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其他问题的，应当在磋商截止时间至少三个工作日前，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向采购人反映，逾期或匿名反映的将不予受理。开标前未提出的则视同供应商已充分理解并愿意按照本磋商文件的所有条款执行。

8.磋商费用

供应商应自行承担本次磋商活动所产生的全部费用，包含不限于资料制作费、差旅费、样品费、调研费等，无论最终是否成交，采购人不承担任何补偿、赔付责任。

二、磋商响应文件编制、装订与递交相关要求
9.磋商响应文件的编制

9.1磋商响应文件参考政府采购规定格式，进行适当简化，以适应院内采购的要求。
9.2供应商编写的磋商响应文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

（1）报价书；
（2）分项报价表；


（3）资格声明函；
（4）法定代表人证明书、法定代表人授权书（如有）；

（5）供应商基本情况；

（6）其他资格证明材料（如有）；

（7）用户需求响应表；

（8）服务方案；

（9）各类承诺书：包括但不限于《磋商承诺书》《无围标、串标行为承诺书》《廉政承诺函》。

9.3 所有资质文件、证明材料复印件必须清晰可辨，并加盖供应商公章；模糊不清、未加盖印章、存在伪造篡改情形的一律判定为无效资料，作无效响应处理。

10磋商响应文件的报价与装订

10.1本项目不接受浮动报价、暂定报价及开口式报价，所有报价要求按本文件用户需求书相关规定执行。
10.2磋商响应文件应一式四份（一正三副），副本须与正本内容保持一致。磋商响应文件应由供应商法定代表人或合法授权代表签字并加盖公章，文件如有修改，修改处应由原签署人签字或盖章确认。

10.3磋商响应文件应用A4规格纸打印、装订成册，禁止活页装订；封面须标注项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联系人及联系电话。正本、副本应分别封装，每本磋商响应文件封面按本文件磋商响应文件封面格式粘贴并明确标注 “正本” 或 “副本” 字样；正本及所有副本封面均须加盖供应商单位公章。正本与副本内容不一致时，以正本为准。
10.4磋商响应文件须密封完好后封入信封或包装，正本、副本分别独立密封，所有密封封口处均须加盖供应商公章及骑缝章。

正本1份：单独密封，内装纸质磋商响应文件及磋商响应文件PDF格式电子文档各1份；电子文档采用U 盘或光盘介质，标明供应商名称及项目编号，PDF文档无密码、无病毒、不压缩。 

副本3份：单独密封，须完整复制正本内容。 

11.磋商响应文件的递交
11.1本项目磋商响应文件递交时间及截止时间详见第一章《磋商邀请函》，磋商响应文件须在截止时间前送达指定地点并交由指定负责人签收，逾期不予接收。

11.2如磋商响应文件递交截止时间顺延的，采购人与供应商原受截止时间约束的全部权利义务，相应顺延至新的截止时间。

11.3逾期送达的磋商响应文件，采购人一律予以拒收并原封退回。

11.4未按要求密封、未按规定盖章、装订散乱、关键资料缺失的磋商响应文件，采购人有权直接拒收，无需另行解释。

11.5因不可抗力因素导致磋商响应文件发生损坏、遗失或递交延误的，采购人不承担任何责任。
12.磋商响应文件的修改与撤回
12.1 供应商可在磋商响应文件递交截止时间前，修改、替代或撤回已递交的磋商响应文件，相关书面通知须在截止时间前送达采购人。

12.2 自磋商响应文件递交截止时间起至磋商有效期届满前，供应商不得修改、变更或撤回其磋商响应文件。

13.磋商有效期

自磋商截止之日起90个日历天，有效期内供应商不得擅自撤销报价、更改响应资料。

三、磋商响应文件的评审
14.采购小组

14.1本次采购参照有关法规及《中山市第二人民医院采购管理办法》等规定组建采购小组。

14.2采购小组依据有关法规以及磋商文件的规定，所有成员集中对磋商响应文件进行审查，与符合资质要求的各潜在供应商分别进行磋商，磋商的轮次依据实际情况确定，并提交评审表及决定是否成交。

14.3评审有关记录由采购小组成员签名，存档备查。

15.评审原则

15.1评审基本原则：采购小组参照有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商及综合性评审。

15.2采购小组将按照规定对该供应商进行初步评审和最终评审。本次采用综合评审方式，不保证最低价成交；如各评委结论不一致时，采购小组的结论以少数服从多数原则确定。

16.评审步骤和办法

16.1第一阶段：采购小组对所有磋商响应文件开展资格性审查，核查供应商是否符合磋商文件规定的资格要求；对通过资格性审查的供应商，再进行磋商响应文件初步审阅，核查其响应文件是否实质性满足磋商文件要求。未通过资格性审查的供应商，不进入后续磋商环节。

16.2第二阶段：采购小组与通过资格性审查的供应商依次进行磋商，磋商内容可包括对磋商响应文件澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。若磋商文件实质性内容发生变更，采购小组将在现场统一告知所有参加磋商的供应商。

16.3第三阶段：磋商结束后，采购小组要求所有参加磋商的供应商，在规定时限内提交包括但不限于最终响应方案、最终报价及有关承诺等。

16.4第四阶段： 采购小组结合各参加磋商供应商的最终报价、采购需求响应情况、服务方案、综合业绩实力及履约能力等因素进行综合评审，确定是否成交。评审成员须独立、客观、公正开展评审，分别出具评审意见；评审意见不一致时，按少数服从多数原则形成最终评审结论。
17.资格性评审

磋商响应文件出现下列情况之一时，将被认定为无效响应：

17.1供应商不符合供应商资格要求；

17.2报价有效期不足的；

17.3实施方案、主要技术规格或参数不满足用户技术规格书中要求的以及有重大偏离或保留的；

17.4最终报价超出本项目预算金额的，作无效响应处理。
18. 磋商响应文件的澄清（供应商主动澄清）
供应商如需对磋商响应文件相关内容进行澄清的，须以加盖单位公章的书面函件、传真、正式邮件等形式告知采购人，且相关澄清文件须在磋商开始前送达。采购人将以同等方式予以答复；采购人在必要时，可将答复内容同步告知所有获取本项目磋商文件的供应商。

19. 磋商响应文件的说明与澄清（采购小组要求澄清）

为便于响应文件审查与评审，采购小组可书面或现场要求供应商就其响应文件内容作出必要的说明、澄清或补充。澄清问答可现场口头沟通并留存音视频记录，关键内容须形成书面确认材料；供应商不得借澄清机会更改响应文件实质性内容及最终报价。

20.异常低价处理

20.1本项目评审中出现下列情形之一的，采购小组将启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过资格及符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）采购小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

采购人可以结合本项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，最高不超过65%。

20.2被启动异常低价审查的供应商，应按采购小组要求，在指定时间内提供项目具体成本测算及报价合理性相关书面说明和必要证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，用以证明其报价合理、具有市场竞争力，且符合相关法律法规及行业政策要求。

20.3供应商未在指定时间内提供报价合理性说明材料，或提供材料不足以证明报价合理的，采购小组应当作无效响应处理。供应商应根据相关规定并结合自身运营成本进行合理报价。

20.4属于第20.1条第（3）项情形，且供应商已在响应文件中一并提交报价合理性说明及证明材料的，采购小组可结合材料直接审核判定。

21.发布公告
确定成交供应商后，采购人在采购人官网发布成交公告，公示期按院内采购相关规定执行。
22.废标情形

本项目磋商采购过程中，出现下列情形之一的，本次项目作废标处理：

22.1出现影响采购公正的违法、违规行为；

22.2所有供应商报价均超出本项目预算金额；

22.3因重大政策调整或变故，采购任务予以取消。

22.4法律法规、采购人采购管理制度规定的其他无效、废标情形。

23.质疑和投诉

23.1供应商对采购过程或评审结果存在质疑的，可向采购人采购办公室提出质疑；对质疑处理结果存有异议的，可向采购人采购监督办公室提起投诉。质疑、投诉资料均须加盖供应商公章，并经法定代表人或其授权代表签字或盖章，供应商须对质疑、投诉内容的真实性全权负责。
23.2供应商对成交结果公告内容有异议的，须自公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人收到供应商书面质疑材料后，应于7个工作日内完成核查并予以答复。
询问或质疑接收部门：中山市第二人民医院采购办公室

联系电话：0760-28143981
采购监督办公室：中山市第二人民医院纪检室

联系电话：0760-28149026

四、授予合同

24.成交通知书

24.1成交公告公示期结束，无异议的，采购人将用书面方式向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商收到《成交通知书》后以签收形式向采购人确认。

24.2《成交通知书》对采购人和成交供应商均具有法律约束力，是签订合同的法定依据。

24.3《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

25.签订合同

25.1成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的要求，由法定代表人或其授权代表与采购人对接合同签订事宜。
25.2成交供应商须在《成交通知书》发出之日起30日内完成合同签订手续，不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。若供应商逾期未签订合同或书面主动放弃成交资格，采购人将视作其自动放弃成交资格；采购人有权重新组织采购或顺位推荐其他符合采购要求的供应商为成交供应商。
第四章   合 同 书 格 式
（仅供参考，双方在签订合同时可根据实际情况作相应修改）

中山市第二人民医院工程采购项目
合同书
院内采购(      院外采购(
项目名称：  中山市第二人民医院       项目    
合同编号：                                      
签约地点：     中山市第二人民医院     
甲方：中山市第二人民医院    
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，按照中山市第二人民医院           工程项目的(院外招标(/院内成交()结果，中山市第二人民医院（以下简称甲方）与                 （以下简称乙方）遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1.工程概况

1.1工程名称：中山市第二人民医院                 工程

1.1.1工程概况：

 1.2工程地点：中山市第二人民医院

1.3承包范围：乙方响应甲方的采购文件的用户需求及本工程的工程量清单及图纸内容。

1.4承包方式：固定总价合同，实行总价包干，如果乙方在成交后，在项目实施过程中出现材料的任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方将不再支付任何费用。

1.5工期：合同生效之日起              个日历天内完工。

1.6工程质量：工程竣工验收达合格工程。

1.7合同总价款（人民币小写）：                    元

（人民币大写）：叁拾玖万柒仟伍佰元整

2.甲方工作
2.1开工前确认乙方的项目实施方案（依据乙方投标时的响应文件），并向乙方进行现场交底。逐步腾空场地，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的设备等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备。协助办理施 工所涉及的各种申请、批件等手续。 

2.2指定项目对接管理人员，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

2.5负责按合同约定时间，足额支付该项目验收合格的工程款。

3乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前3天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计 划给甲方审定。

3.2指派_______为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

3.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与科室工作人员的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

3.3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5按附件2签订《项目负责人驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

3.6按附件3签订《专职安全管理人员驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

4关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

5关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰装修施工质量验收规范》（GB50210－2001）、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验 收标准。并达到合格标准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若甲方要求 复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.4乙方的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在工程施工过程中应及时做好收集、汇总和整理工作。

5.5工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时 间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关 费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工 期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

5.6工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量 检验标准为依据。

5.7工程验收合格后，乙方向甲方出具质量保修书，工程正式移交甲方管理，该工程项目所涉及的所有施工内容保修期为壹年，在保修期内因施工造成的 工程质量问题由成交人无条件保修。
6关于工程价款支付及结算的约定

6.1付款方式：按照中财建〔2020〕3号文件要求，工程施工进度款按当月实际完成工程量（施工单位须附上合格的检测资料，并经本工程的监理单位核实且相关资料完备，建设单位认可的工程量）的 工程价款的80%支付，工程竣工验收后支付至合同价款的80%，工程结算后支付至工程价款结算总额的97%，扣除工程质 量保证金，缺陷责任期满后清算。

6.2中山市建设工程劳工工资保证金由承包人按照2015年“关于印发[中山市建设工程劳务工资保证金管理实施细则]的通知”规定垫付。

6.3乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票。

7合同价款的约定与调整

7.1本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括本项目工程量清单、施工图纸全部内容。

7.2合同价款中包括的风险范围：

7.2.1乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、 货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通 管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施二场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况 可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

7.2.2乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。乙方未报，但作为一个有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中、或实际情况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由乙方承担，合同价不会因乙方 的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

7.3合同价款的调整事件：

7.3.1本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和 工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图 纸已有相关内容，均不调整价款。

7.3.2风险范围以外合同价款调整范围：

（1）设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经甲方和乙方双方确认后实施;

（2）甲方给定的以暂估价(项)形式列出的。

（3）金额在1000元以下的变更不做价款调整。

 7.4调整方法：

7.4.1设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位、甲方签字才能生效,乙方因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由乙方负责。

7.4.2甲方给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确 认后进行调整。

7.5设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

7.5.1工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

7.5.2工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

7.5.3工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程 量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总 价给与下浮，下浮率＝（1－成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期广州建设工 程造价管理站发布的价格（或项目所在地相关文件）执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价; 

Ⅰ、按施工当期《广州工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

Ⅱ、按施工当期《广州工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌材料设备的厂商信息价 格下浮10%结算；

Ⅲ、按施工当期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（或项目所在地相关文件）对应 品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

（3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场报价，由甲方监理单位及甲方 审定后作为结算依据。

7.5.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预 算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

7.5.5措施项目费、预算包干费不计取。

7.5.6其他

（1）乙方因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用而发生的债务纠纷,由乙方自行 解决,甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。

（2）安全文明施工措施费。乙方应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得 删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

（3）规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障 费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。

（4）技术规范要求的费用应包括在报价中。

（5）乙方应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人 员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不作调整。

（6）计日工核算，乙方必须在发生计日工24小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。

（7）乙方不得对该项目进行转包、分包、拆包等行为，经甲方同意的除外。

（8）甲方工地院内不提供住宿、餐饮及按上下班时间施工，乙方如遇特殊施工情况，可同甲方商定。
8关于材料供应的约定

8.1工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员验收合格后方能使用。材料及设备由乙方 采购供应至施工场地。

8.2本工程所用的材料须满足国家及相关部门质量标准，且材料设备应附有出厂合格证明。
8.3采购范围之内工程所用材料及施工设备，由乙方自行解决。
8.4材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

8.5甲方保留对本工程使用的各种材料品质确认审查的权利。
9有关安全生产和防火的约定

9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

9.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方 应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。

9.3乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

10奖励和违约责任

10.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔 偿。

10.2甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包 括罚款），由甲方负责并承担损失。

10.3本工程所有设计更改，必须经过甲方书面确认后乙方才可实施，否则视为无效；若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为乙方违约，乙方负责修复至原约定的设计，并且承 担由此造成的所有费用及损失；

10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10.5未办理验收手续，甲方擅自动用，造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用，可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

10.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由 此造成的经济损失。

10.7乙方发生下列条款的任何一条，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分：

（1）依照国家有关法律、法规的规定,宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

（2）办理清算；

（3）办理公司的重整；

（4）与其他公司进行合并；

（5）经甲方确认已经丧失偿还债务的能力；

（6）严重违反合同重要条款约定。

（7）在项目施工及保修期内，因乙方原因造成装修工程质量达不到合同约定质量标准的，乙方承担违约责任，按合同价款的百分之五扣取违约金。并由乙方返修至合同约定的质量标准，相关费用由乙方承担。
（8）由于乙方原因不能按约定工期完成工程任务，乙方承担违约责任，每逾期一天，按合同价款的千分之五计取违约金。且甲方有权终止合同，将工程另行发包，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
10.8本合同依照合同规定而全部或一部分终止后，乙方应在收到甲方书面通知后，在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物，甲方有权处理，处理费用由乙方支付。

11争议或纠纷处理

11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请 有关部门进行调解。

11.2未尽事宜以及因本合同引起的或与本合同有关的任何纠纷，由双方友好 协商解决。协商不能解决的，双方同意提交广州仲裁委员会中山分会，依照该委员会仲裁规则进行 仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

12不可抗力

12.1甲乙双方的任何一方因不可抗力不能履行合同时。应及时向对方书面通知不能部分履行或不 能完全履行的理由，取得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体实际 情况可部分或全部免除承担违约责任。

13其它约定

13.1 本合同所有附件、竞争性磋商文件、报价文件、成交通知书均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。本合同与报价文件互为补充，如本合同与报价文件不一致的，以本合同为准。
13.2在执行本合同的过程中，甲乙双方在双方同意的情况下可另行再签订变更或补充合同，与本合同具有同样法律效力。

13.3在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
13.4除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。
13.5本合同正本一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。合同自甲乙双方签约代表签名并加盖公章之日起生效，至合同条款全部履行结束后终止。
13.6合同附件：
附件1：成交通知书
附件2：项目负责人驻场承诺书

附件3：专职安全管理人员驻场承诺书

（以下无正文）
甲方（盖章）： 中山市第二人民医院       
签约代表：                            
地    址：中山市港口镇木河迳东路       

电    话：0760-28166222               
传    真：0760-28149115                
统一社会信用代码：1244200066333399XT   
日    期：     年   月     日          
乙方（盖章）： 

签约代表：
地    址：
电    话：
传    真：
开户银行： 

开户账号：
统一社会信用代码：

日    期：       年   月     日
第五章   磋商响应文件格式

	中山市第二人民医院设备房改造项目

	正本（副本）


磋商响应文件
项目名称：中山市第二人民医院设备房改造项目
项目编号：20260168-DDJJ001

供应商名称：                   
供应商地址：                   
联系人：                         
联系电话：                      
一、报价书
报价书

致：中山市第二人民医院
根据贵方的中山市第二人民医院设备房改造项目的磋商邀请（项目编号：20260168-DDJJ001），本单位授权代表 （姓名、职务）代表供应商  （供应商名称）    参加本次竞争性磋商，并提交磋商响应文件。
据此，本单位同意如下：

1.                   （同意/不同意）本项目按选定施工单位的报价与第三方结算单位的结算价按“就低”原则确定最终结算金额。
本单位郑重承诺：除《用户需求响应表》中所列明的差异外，本单位完全响应磋商文件各项实质性要求，如果磋商响应文件存在与磋商文件不一致的响应或未响应之处，本单位同意按磋商文件要求提供相应设备、服务，并按磋商文件规定履行合同责任与义务。

本单位已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有）及相关参考资料和附件。本单位完全理解并同意放弃对相关内容不明及误解的权利。

本单位的磋商响应文件自响应文件递交截止之日起有效期为90天。如获成交，报价有效期则顺延至项目完成验收之日。

本单位同意采购人要求的与本次磋商有关的一切数据及资料，并理解采购人不一定接受最低报价或任何响应。

6.与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：
           

             邮编：

电话：


                    传真：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）姓名、职务（印刷体）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________
供应商全称（加盖公章）：__________________
日期： 年 月 日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。
二、分项报价表

分项报价表

项目名称：中山市第二人民医院设备房改造项目
项目编号：20260168-DDJJ001
金额单位：元（人民币）

	名称
	数量
	是否同意本项目按选定施工单位的报价与第三方结算单位的结算价按“就低”原则确定最终结算金额。
	报价（元）
	备注

	中山市第二人民医院设备房改造项目
	一项
	
	
	


供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________
供应商全称（加盖公章）：__________________
日期： 年 月 日

三、资格声明函
资格声明函

致：中山市第二人民医院
本单位郑重声明并承诺如下：

（一）本单位参与中山市第二人民医院设备房改造项目（项目编号：20260168-DDJJ001）采购活动，本单位系在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，独立于采购人，且不为本采购项目提供整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等相关服务，亦非上述机构的附属单位。

（二）本单位不存在“单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与同一合同项下采购活动”的情形。

（三）本单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的全部条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（四）本单位不以联合体方式参与本项目磋商响应。

（五）本单位保证在本项目采购活动中，无围标串标行为，不与其他供应商围标、串标，不以任何形式转让、出让本项目磋商响应及参与资格。

（六）本单位未被列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”、不处于中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
（七）本单位承诺本次参与采购活动所提供的全部资料文件均真实、合法、有效，并对本声明及承诺内容的真实性承担全部法律责任。如有虚假不实，自愿接受相关处理并承担一切法律后果。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________
供应商全称（加盖公章）：__________________
日期： 年 月 日

四、法定代表人证明书、法定代表人授权书
（法定代表人证明书、法定代表人授权书按以下格式填写，由法定代表人亲自签署磋商响应文件及参与磋商的，仅需提供法定代表人证明书；委托代理人办理的，须同时提供法定代表人证明书及法定代表人授权书。）
法定代表人证明书

致：中山市第二人民医院
                             同志，现任本单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                                    单位：           （盖章）

附：法定代表人性别：                   年龄：                身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

            2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  （为避免废标，请供应商务必提供本附件）


法定代表人授权书

致：中山市第二人民医院
兹授权                   同志，为本单位签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                                                              。

授权单位：                                  （盖章）     法定代表人：              （签名或盖章）

有效期限：       年    月    日                签发日期：

附：代理人性别：              年龄：         职务：             身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

            2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本单位参与上述采购项目的磋商，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本单位磋商响应文件的报价有效期相同，自本单位加盖公章之日起生效。

6.磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。


五、供应商基本情况
（一）基础信息
1.供应商名称：
2.联系电话：
3.地址：

4.传真：
5.注册资金：
6.经济性质：
7.开户银行及账号：
8.营业执照及相关证明 （须附有效期内营业执照副本复印件并加盖公章；已三证合一无需单独提供税务登记证。若供应商发生名称变更，须同步提供市场监管部门出具的名称变更证明材料复印件。）
9.其他资质证照 （填写具备的相关专业资质、许可证书等，并附复印件并加盖公章。）

（二）供应商简介

（由供应商自行据实填写企业概况、经营规模、服务能力等内容。）

（三）供应商2023年至今财务状况

	年份
	总资产
	营业收入
	净利润
	资产负债率

	2023
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	

	2025
	
	
	
	


备注：新设立供应商经营年限不足三年的，按实际成立年份据实填写。
（四）供应商2023年以来同类项目业绩

	序号
	客户名称
	项目名称
	售价

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：根据上述业绩情况，附对应项目销售或服务合同复印件。
（五）供应商2023年以来“同类项目业绩”服务评价情况

	序号
	客户名称
	项目名称
	评价情况

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：须附对应项目业主验收资料或服务评价证明材料复印件，复印件加盖供应商公章；所提供资料的业主单位名称须与对应业绩合同中业主单位名称一致。

其他资格证明材料

（如有，附相关证明材料复印件并加盖供应商公章）
七、用户需求响应表

用户需求响应表

	序号
	用户需求条款
	供应商响应描述

（供应商根据用户需求对应条款，如实填写响应内容）
	是否响应
	偏离说明

	“★”条款

	1
	
	
	
	

	“▲”条款

	
	
	
	
	

	一般条款（非“★和▲”条款）

	1
	
	
	
	


说明：1. 供应商必须对应磋商文件“用户需求书”的内容逐条响应。标记“★”项（如有）为不可负偏离（劣于）的实质性重要项，供应商必须完全满足，不允许出现负偏离。

2. 供应商响应用户需求内容须具体、准确、明确。响应内容含糊不清、表述不确切，或伪造、变造相关证明材料的，按不完全响应或完全不响应处理；若构成提供虚假材料行为的，将依规移送行业监管部门核查处置。
3. 供应商可结合磋商文件“用户需求书”要求及自身磋商响应方案，对本表内容进行适当扩充、优化、细化，完善相关响应内容。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________
供应商全称（加盖公章）：__________________
日期： 年 月 日

八、服务方案

供应商须结合本项目实际情况，编制科学合理、真实可行的服务方案，充分体现自身技术实力与专业服务能力，可不重复赘述采购需求响应内容。
九、各类承诺书

包括但不限于《磋商承诺书》《无围标、串标行为承诺书》《廉政承诺函》等。
磋商承诺书

致：中山市第二人民医院
本单位已仔细研读贵单位发布的中山市第二人民医院设备房改造项目（项目编号：20260168-DDJJ001）竞争性磋商文件，自愿参与本项目磋商响应。

本单位郑重承诺：严格遵守本次磋商文件全部规定，据实响应采购需求，按要求提供本项目相对应的货物及配套服务；所递交的全部磋商响应资料真实、合法、完整、有效，无弄虚作假、隐瞒重要信息、挂靠出借资质等违规情形。若本单位有幸成为本项目成交供应商，将严格按照磋商文件、响应文件及后续合同约定履约，保质保量按期完成全部工作，自觉接受贵单位及相关监管部门的监督管理。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________
供应商全称（加盖公章）：__________________
日期： 年 月 日

无围标、串标行为承诺书
致：中山市第二人民医院
本单位郑重承诺：本单位在参加中山市第二人民医院设备房改造项目（项目编号：20260168-DDJJ001）采购活动中，无下列围标、串标行为。
    1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
    2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
    3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
    4.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
    5.不同供应商的响应文件相互混装；
    6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动；
    8.法律法规界定的其他围标、串标行为。
如经查实本单位存在围标、串标行为，本单位自愿承担一切法律责任及相应后果。
特此承诺。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________
供应商全称（加盖公章）：__________________
日期： 年 月 日

廉政承诺函

为强化双方依法经营、廉洁从业意识，健全自我约束与监督管理机制，营造守法诚信、廉洁规范的合作环境，防范各类违规违纪行为发生。根据国家法律法规及廉洁自律管理相关规定，本供应商（含公司股东、高管、项目经办人员及关联人员）郑重作出如下廉政承诺：
本供应商在与采购人业务合作过程中，严格遵守国家法律法规、行业管理规定及采购工作要求，并严格恪守以下廉洁条款：
（一）不以任何形式为采购人、关联单位及工作人员报销应由单位或个人自行承担的各类费用；
（二）不以任何方式向采购人、关联单位、工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人赠送红包、礼品、礼金、消费卡（券）和有价证券、股权、其他金融产品等财物；
（三）不为采购人、关联单位及工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供钱款、车辆、住房、装修、婚丧嫁娶协助、安排工作、旅游等安排；
（四）不私下与采购人工作人员进行业务商谈、私下串通或达成不正当合意；
（五）不向采购人工作人员提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；
（六）若发现采购人工作人员存在违规违纪行为，本供应商将主动向采购人纪检部门如实举报。
本供应商充分知晓并自愿无条件接受采购人纪检部门的廉政监督、投诉举报核查及违规行为处置。供应商有义务配合采购人的全部核查工作，及时、完整提供相关证明材料，不得隐瞒、伪造、销毁相关证据材料，否则视为违约。
举报电话：0760-28149026
电子信箱：jw@zssph.com
邮政编码：528447
邮政地址：广东省中山市港口镇木河迳东路28号中山市第二人民医院纪检室
本供应商如违反本承诺函任意条款，无论是否造成实际经济损失，供应商均应承担违约责任；如给采购人造成经济损失的，自愿承担采购人因此遭受的全部直接及间接损失（包括但不限于调查费用、律师费、保全费、担保费、鉴定费、公证费、案件受理费、处理费等）；情节严重、涉嫌违法犯罪的，采购人有权移交司法机关依法处理。同时，采购人有权单方终止合作、解除合同，并将本供应商纳入采购人单位不良供应商名录，自违规行为查实之日起五年内，采购人有权不与本供应商开展任何采购合作及经济往来。

本供应商股东、高管、项目经办人员及关联人员违反本承诺函任何条款的，视同本供应商违约，本供应商承担全部违约责任。
本承诺函真实有效，具有法律约束力。
特此承诺！
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________
供应商全称（加盖公章）：__________________
日期： 年 月 日










法定代表人身份证复印件














被授权代表身份证复印件











